
附件3 :

百东院区急诊大门整改工程项目院内比选评审标准
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	一、‌技术方案（75分）
	

	1.1
	项目实施方案

（35分）
	改流程科学合理，全时段施工绕行路径规划清晰，急诊通行零阻断，安全防护体系完善，完全满足急诊24小时救治保障要求；
第二档（18-27分）：方案基本匹配急诊整改需求，施工流程安排合理，绕行路径基本通畅，安全防护措施基本到位，对急诊通行影响较小；
第三档（8-17分）：方案针对性不足，施工安排存在不合理环节，绕行路径规划模糊，对急诊通行存在一定干扰；
第四档（0-7分）：方案内容缺漏严重，无基本施工保障措施，无法满足急诊救治运行要求。
	

	1.2
	项目团队配置

（20分）


	第一档（15-20分）：项目负责人具备5年以上医疗场所改造施工管理经验，团队配备专职急诊安全协调员、现场安全员，人员分工明确、专业完全匹配项目需求；
第二档（10-14分）：项目负责人具备3年以上改造施工管理经验，团队核心岗位人员配置齐全，基本满足项目施工要求；
第三档（5-9分）：项目负责人相关经验不足3年，团队人员配置存在缺项，分工模糊；
第四档（0-4分）：无明确项目团队配置说明，核心岗位人员资质不达标
	

	1.3
	本地化服务能力

（20分）


	第一档（15-20分）：在百色市范围内有固定办公场所，配备专属项目驻点团队，可实现1小时内响应急诊突发施工调整需求；
第二档（10-14分）：在广西区内有固定办公场所，项目团队可2小时内抵达施工现场处理突发情况；
第三档（5-9分）：办公场所位于广西区外，仅能远程对接，响应时长超过4小时；
第四档（0-4分）：无固定本地化服务支撑能力。
	

	2
	二、服务与保障（10分）
	

	2.1
	服务保障承诺

（10 分）
	第一档（8-10分）：承诺施工全流程零阻断急诊急救通道，设置7×24小时专项对接人，质保期超出行业标准2年以上，应急抢修响应时长不超过30分钟；
第二档（5-7分）：承诺施工期间不占用急诊核心通行通道，设置工作日对接人，质保期符合行业标准，应急抢修响应时长不超过1小时；
第三档（2-4分）：无明确专项保障措施，仅提供通用质保承诺；
第四档（0-1分）：未提供任何服务保障承诺。
	

	3
	‌三、商务分（15分）
	

	3.1
	同类项目业绩

（15分）
	每提供1个近3年二级及以上医院急诊区域改造完工项目得3分，累计最多得15分；项目证明材料模糊无法核验的不得分。‌
	

	4
	总得分=1+2+3
	

	备注：本项目不设置价格分，但是参加竞标人必须在竞标文件中测算工程所包含的价格清单


1.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

2.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序选定1名成交候选供应商。评审得分按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照承诺工期优劣排序）。评审得分、技术得分、承诺工期均相同的，由磋商小组推荐。



